title: TDD — KZTEK Labeling Studio Cải Tiến Toàn Diện

plan: docs/plans/PLAN-labeling-studio-improve-2026-08-04/PLAN-MASTER.md

step: 0.2

author: tech-lead

reviewer: cto

created: 2026-08-04

updated: 2026-08-04

status: approved

# TDD — KZTEK Labeling Studio Cải Tiến Toàn Diện

## 0. Bối cảnh

Repo: e:\KZTEK\Code_Git\Roboflow - Copy, nhánh Improve.

Nguồn kiến trúc: code-graph/CODE-GRAPH.md (STEP-0.1, commit 7118fe1) — đây là nguồn sự thật về codebase hiện tại; tài liệu này KHÔNG lặp lại nội dung đó, chỉ tham chiếu.

Phạm vi: quyết định kiến trúc cho 22 bước code còn lại (Phase 1–6 của PLAN-MASTER), tránh các bước sau tự suy đoán.

Nguyên tắc chung: giữ pattern hiện có (better-sqlite3 raw SQL, Express modular router, React 18/TS thin API client) — chỉ thêm layer mới khi thật sự cần.

## 1. Goals / Non-goals

Goals:

Đóng chốt 5 điểm kiến trúc mấu chốt: (1) Inference service Python thường trực, (2) Auth model, (3) DB migration Phase 3, (4) Quick class switcher, (5) Image done status.

Định nghĩa API contract mới cho toàn bộ tính năng thêm vào — client/api.ts và server routes có sẵn skeleton để tuân theo.

Duy trì backward compat cho dữ liệu SQLite hiện có — không mất dữ liệu, không cần re-upload ảnh/model.

Non-goals:

Không thay đổi stack (không đổi Express → NestJS, không đổi SQLite → Postgres, không đổi React → Next).

Không viết code migration/ORM tool mới — giữ inline migration pattern trong db.js (nhưng tách file cho dễ đọc).

Không thiết kế chi tiết UI mockup (thuộc bước 5.x, chỉ định API + state shape).

## 2. Kiến trúc tổng thể sau cải tiến

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Browser (React 18, thêm AuthContext + AuthGuard)              │
│  client/src/                                                   │
│  ├─ contexts/AuthContext.tsx   ← state user + token            │
│  ├─ components/AuthGuard.tsx   ← wrap Router                   │
│  ├─ pages/LoginPage.tsx        ← form đăng nhập                │
│  └─ hooks/useClassMRU.ts       ← MRU 1-9 + fuzzy search        │
└──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘
                   │ HTTP + JWT (httpOnly cookie + Authorization)
┌──────────────────▼─────────────────────────────────────────────┐
│  Node.js/Express (server/src/)                                 │
│  ├─ middleware/auth.js       ← verify JWT, gắn req.user        │
│  ├─ middleware/roles.js      ← requireRole(...)                │
│  ├─ routes/auth.js           ← login/logout/me/register        │
│  ├─ routes/users.js          ← CRUD user (admin)               │
│  ├─ routes/history.js        ← annotation history + revert     │
│  ├─ routes/activity.js       ← activity log của project        │
│  ├─ routes/thumbnails.js     ← thumbnail cache service         │
│  ├─ routes/batch.js          ← batch ops (class/split/delete)  │
│  ├─ routes/review.js         ← review workflow                 │
│  ├─ routes/jobs.js           ← DB-backed jobs listing          │
│  ├─ routes/autolabel.js      ← REFACTOR: HTTP → FastAPI        │
│  ├─ routes/annotations.js    ← REFACTOR: version + snapshot    │
│  ├─ db.js                    ← Bootstrap only                  │
│  └─ migrations.js  (MỚI)     ← Danh sách migration idempotent  │
└──────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┘
                   │ SQL                │ HTTP (localhost:8001)
┌──────────────────▼──────┐   ┌─────────▼──────────────────────┐
│ SQLite `app.db`         │   │ Python FastAPI                 │
│ + 4 bảng mới:           │   │ server/src/python/             │
│  users, jobs,           │   │ inference_service.py           │
│  annotation_history,    │   │ ├─ /health                     │
│  activity_log           │   │ ├─ /predict                    │
│ + cột thêm ở            │   │ └─ /warmup                     │
│  annotations, images,   │   │ Model cache: LRU 3 model / RAM │
│  models                 │   │ (giữ infer.py cũ để rollback)  │
└─────────────────────────┘   └────────────────────────────────┘

Nguyên tắc process lifecycle: Node server/src/index.js khi khởi động sẽ spawn('python', ['-m','uvicorn','inference_service:app','--port','8001','--host','127.0.0.1']) và giữ tham chiếu process; đăng ký process.on('exit'|'SIGINT'|'SIGTERM') để kill() con. KHÔNG dùng systemd — cùng lifecycle với Node, dev-friendly, không cần root; production Windows/Linux đều chạy tương đương.

## 3. Quyết định 1 — Inference service Python thường trực (Phase 1.1)

| Điểm | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Framework | FastAPI + uvicorn | Async native, auto OpenAPI, type-safety với pydantic, cộng đồng lớn hơn Flask cho ML serving |
| Giao tiếp | HTTP loopback `127.0.0.1:8001` | Cross-platform (Windows dev + Linux prod), debug bằng curl dễ, không phụ thuộc Unix socket |
| Lifecycle | Node spawn 1 lần khi start, giữ sống, kill khi shutdown | Cùng vòng đời với server, không cần ops (systemd) cho triển khai single-node |
| Port | 8001 (env INFERENCE_PORT, mặc định 8001) | Không đụng 4000 (Node) hay 5173 (Vite dev) |
| Health check | GET /health (Node poll mỗi 5s trong 30s đầu, sau đó chỉ khi request lỗi) | Đảm bảo service sẵn sàng trước khi nhận job |
| Model cache | Dict trong RAM, LRU cap 3 model (theo model_path) | Model YOLO ~50–200MB/model; cap 3 để tránh OOM trên máy 8GB |
| Fallback | Nếu health fail → autolabel trả 503 `INFERENCE_UNAVAILABLE`, KHÔNG fallback spawn infer.py | Tránh 2 code path song song gây nhầm lẫn; user thấy lỗi rõ, có thể restart server |
| Giữ infer.py cũ | CÓ — không xóa, chỉ ngừng gọi | Rollback nhanh nếu FastAPI có vấn đề production |

### 3.1 API nội bộ (Python ↔ Node)

`GET /health`

{ "status": "ok", "loaded_models": ["/abs/path/a.pt", "/abs/path/b.pt"], "uptime_s": 1234 }

`POST /warmup` (optional, gọi khi user chọn model trong AutoLabelModal)

Request:  { "model_path": "/abs/path/model.pt" }
Response: { "loaded": true, "model_path": "...", "took_ms": 1523 }

`POST /predict` (thay thế toàn bộ giao thức stdin/stdout của infer.py)

Request:
{
  "model_path": "/abs/path/model.pt",
  "conf": 0.25,
  "images": [{ "id": "nanoid", "path": "/abs/path/img.jpg" }, ...]
}

Response (đồng bộ, 1 lần trả toàn bộ — không streaming vì Node giờ có bảng `jobs` để track progress qua polling):
{
  "results": [
    {
      "image_id": "nanoid",
      "detections": [
        { "class_index": 0, "type": "bbox", "x": 12, "y": 20, "w": 50, "h": 80 },
        { "class_index": 1, "type": "quad", "points": [{"x":1,"y":2}, ...] }
      ]
    }
  ],
  "errors": [{ "image_id": "nanoid", "error": "message" }]
}

Batch size: Node chia mỗi request tối đa 32 ảnh; job lớn hơn được chia nhiều request tuần tự, cập nhật jobs.done sau mỗi batch (progress rõ ràng cho UI).

### 3.2 Contract Node ↔ Client (không đổi)

POST /api/projects/:pid/auto-label và GET /api/projects/:pid/auto-label/:jid giữ nguyên response shape — client không cần đổi.

## 4. Quyết định 2 — Auth (Phase 2)

### 4.1 Token scheme

Chọn: JWT trong httpOnly cookie + Authorization header (dual-mode).

| Điểm | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Scheme | JWT (HS256) | Stateless, không cần bảng sessions, phù hợp SPA đơn node |
| Lib server | jsonwebtoken ^9.x | Chuẩn de-facto Node, bảo trì tốt |
| Lib hash | bcrypt ^5.x, cost=12 | Chuẩn công nghiệp; scrypt/argon2 dư thừa cho scope này |
| Vị trí lưu | httpOnly cookie kztek_token (browser) + Authorization: Bearer fallback (Postman/CI) | XSS-resistant khi web, dễ dev khi test API |
| TTL | 24h, không refresh token (Phase 2) | Đơn giản; thêm refresh khi có yêu cầu thực |
| Secret | env AUTH_JWT_SECRET (bắt buộc, server refuse start nếu thiếu) | Không hardcode, không có default fallback |
| CSRF | SameSite=Lax + double-submit token cho POST/PUT/PATCH/DELETE | Balance an toàn/UX |
| Rate limit | Login: 10 lần / IP / 15 phút (in-memory bucket) | Chống brute force, đủ cho single-node |

### 4.2 Bảng `users`

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
  id             INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  username       TEXT    NOT NULL UNIQUE,
  password_hash  TEXT    NOT NULL,
  display_name   TEXT    NOT NULL,
  role           TEXT    NOT NULL CHECK(role IN ('annotator','reviewer','admin')),
  color          TEXT    NOT NULL DEFAULT '#4A3F8C',  -- KZTEK sub-heading, mặc định
  is_active      INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,          -- 0 = disabled
  created_at     TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
  last_login_at  TEXT
);
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_users_username ON users(username);

Ghi chú kiểu id: users.id INTEGER AUTOINCREMENT — khác với các bảng cũ (dùng TEXT nanoid) nhưng chấp nhận được vì (a) users là domain mới, (b) FK từ annotation_history.actor_id, activity_log.actor_id, images.completed_by sẽ đồng nhất INTEGER — đơn giản hơn TEXT.

Roles cụ thể:

| Role | Quyền |
| --- | --- |
| --- | --- |
| annotator | Đọc mọi project; ghi annotations/images (upload, edit, delete ảnh mình upload); mark done |
| reviewer | Toàn quyền của annotator + revert history của người khác + approve/reject review + xoá ảnh bất kỳ |
| admin | Toàn quyền + quản lý users + xoá project + đổi role |

Enforcement: middleware/roles.js — decorator requireRole('reviewer','admin') gắn vào từng route.

### 4.3 Middleware layout

Global: middleware/auth.js — parse cookie/header, verify JWT, gắn req.user = { id, username, role, color }. Áp cho toàn bộ /api/* trừ /api/auth/login và /api/auth/refresh (nếu có sau này). 401 nếu invalid.

Per-route: requireRole() chỉ áp cho endpoint ghi (POST/PUT/PATCH/DELETE) hoặc endpoint admin. Đọc (GET) chỉ cần authenticated.

### 4.4 API contract

| Method | Path | Body | Response | Role |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | {username, password} | {user, token} + Set-Cookie |  |
| POST | /api/auth/logout | — | 204 + Clear-Cookie | authenticated |
| GET | /api/auth/me | — | {user} | authenticated |
| POST | /api/auth/register | {username, password, display_name, role, color?} | {user} (201) | admin |
| GET | /api/users | — | User[] | admin |
| PATCH | /api/users/:id | {display_name?, role?, color?, is_active?, password?} | {user} | admin (self cho display_name/color/password) |
| DELETE | /api/users/:id | — | 204 | admin |

Seed admin đầu tiên: khi migration tạo bảng users và bảng đang trống → tự tạo admin từ env AUTH_BOOTSTRAP_ADMIN_USER/AUTH_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD; nếu env thiếu → tạo admin/kztek@2026 và log warning yêu cầu đổi ngay.

## 5. Quyết định 3 — DB migration Phase 3

### 5.1 Cách chạy migration

Giữ pattern hiện có (idempotent PRAGMA + ALTER TABLE) nhưng tách sang file `server/src/migrations.js` — dễ đọc, dễ audit, không đổi runtime.

db.js chỉ giữ CREATE TABLE (initial schema).

migrations.js export runMigrations(db) — chạy lần lượt các function m001_add_annotation_type_points(), m002_add_classes_hotkey() (đã có, chuyển từ db.js sang), m003_add_users(), m004_add_annotation_versioning(), m005_add_annotation_history(), m006_add_activity_log(), m007_add_image_completed(), m008_add_jobs(), m009_add_detect_cache(), m010_add_model_metadata().

Mỗi function tự check tồn tại (PRAGMA table_info/SELECT name FROM sqlite_master WHERE name=?), an toàn khi chạy lại.

index.js gọi runMigrations(db) ngay sau khi mở DB (trước khi mount route).

Backup DB: trước khi chạy migration đầu tiên trong session mà detect có migration mới sẽ chạy → copy app.db → app.db.bak-{YYYYMMDD-HHmmss}. Giữ 5 file backup gần nhất, xóa cũ hơn.

### 5.2 Schema thêm — chi tiết SQL

-- m004: Thêm cột version + updated_at + updated_by vào annotations
ALTER TABLE annotations ADD COLUMN version    INTEGER NOT NULL DEFAULT 1;
ALTER TABLE annotations ADD COLUMN updated_at TEXT;                     -- ISO, cập nhật mỗi lần PUT
ALTER TABLE annotations ADD COLUMN updated_by INTEGER;                  -- FK users(id), SQLite không enforce FK khi ALTER

-- m005: Bảng snapshot lịch sử toàn bộ annotation của 1 ảnh tại mỗi lần save
CREATE TABLE IF NOT EXISTS annotation_history (
  id         INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  image_id   TEXT    NOT NULL REFERENCES images(id) ON DELETE CASCADE,
  version    INTEGER NOT NULL,       -- version của ảnh sau lần save này
  snapshot   TEXT    NOT NULL,       -- JSON: [{id,class_id,x,y,w,h,type,points},...]
  actor_id   INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
  action     TEXT    NOT NULL CHECK(action IN ('create','update','delete','revert')),
  created_at TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ah_image_version ON annotation_history(image_id, version DESC);

-- m006: Bảng log hành động cấp project
CREATE TABLE IF NOT EXISTS activity_log (
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  project_id  TEXT    NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  actor_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
  action      TEXT    NOT NULL,      -- 'upload'|'export'|'split_change'|'delete_image'|'model_upload'|'model_delete'|'class_change'
  entity_type TEXT,                  -- 'image'|'model'|'class'|'project'
  entity_id   TEXT,                  -- id của entity liên quan (nullable)
  metadata    TEXT,                  -- JSON free-form: {count, format, from_split, to_split, ...}
  created_at  TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_activity_project_time ON activity_log(project_id, created_at DESC);

-- m007: Đánh dấu ảnh "Xong"
ALTER TABLE images ADD COLUMN completed_at TEXT;                        -- NULL = chưa done
ALTER TABLE images ADD COLUMN completed_by INTEGER;                     -- FK users(id), nullable

-- m008: Persist jobs (Phase 1.2)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS jobs (
  id          TEXT    PRIMARY KEY,       -- nanoid (giữ tương thích client hiện có)
  project_id  TEXT    NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  kind        TEXT    NOT NULL,          -- 'auto_label' | (mở rộng sau)
  status      TEXT    NOT NULL,          -- 'pending'|'running'|'done'|'failed'|'cancelled'
  total       INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  done        INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  created     INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  failed      INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  error       TEXT,
  payload     TEXT,                      -- JSON: {model_id, conf, image_ids[], unmatchedClasses[]}
  actor_id    INTEGER REFERENCES users(id),
  created_at  TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
  updated_at  TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_jobs_project_time ON jobs(project_id, created_at DESC);

-- m009: Detect cache (Phase 4.1)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS detect_cache (
  image_id    TEXT    NOT NULL REFERENCES images(id) ON DELETE CASCADE,
  model_id    TEXT    NOT NULL REFERENCES models(id) ON DELETE CASCADE,
  conf        REAL    NOT NULL,
  detections  TEXT    NOT NULL,          -- JSON payload từ inference_service
  created_at  TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
  PRIMARY KEY(image_id, model_id, conf)
);

-- m010: Model metadata (Phase 6.1)
ALTER TABLE models ADD COLUMN metadata TEXT;                            -- JSON: {trained_at, dataset_id, map50, map95, notes}

### 5.3 Snapshot vs Diff cho `annotation_history`

Quyết định: SNAPSHOT toàn bộ annotations của ảnh sau mỗi save.

Lý do: Mỗi ảnh trung bình 5–20 box, snapshot ~1–5 KB. Với 100K save/năm ~200–500 MB — chấp nhận được. Snapshot đơn giản, revert 1 lệnh; diff phải tự viết apply logic. Nếu tương lai kích thước vấn đề → thêm compress + retention (giữ history 90 ngày).

## 6. Quyết định 4 — Quick class switcher (5.5)

Xác nhận approach từ PLAN-MASTER + chốt chi tiết:

| Điểm | Quyết định |
| --- | --- |
| --- | --- |
| MRU 1-9 | Bấm số 1–9 chọn class dùng gần nhất theo thứ tự MRU của user hiện tại trong project hiện tại |
| Storage MRU | localStorage per-user per-project — key kztek.mru.{userId}.{projectId} = string[] (classId theo thứ tự MRU, max 9) |
| Fuzzy search | Ctrl+K mở modal, input filter theo subsequence match trên class name (không cần lib mới, tự viết ~30 dòng) |
| Hotkey 2 ký tự | Mở rộng classes.hotkey từ 1 → tối đa 2 ký tự. Sửa normalizeHotkey trong classes.js cho phép 1–2 ký tự |
| Backend đổi | KHÔNG — không cần table mới, chỉ đổi validation hotkey |
| UI | AnnotatorPage: overlay bảng hotkey (toggle bằng ?); modal Ctrl+K global |

Không dùng DB cho MRU vì (1) preference cá nhân, (2) mất khi clear browser không nghiêm trọng, (3) tránh N+1 query khi mở AnnotatorPage.

## 7. Quyết định 5 — Image done status (3.5)

Xác nhận: 2 field độc lập, KHÔNG đổi enum `status`.

| Field | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| --- | --- |
| images.status (unlabeled/labeled) | Backend tự set dựa trên có annotation hay không. GIỮ NGUYÊN. |
| images.completed_at (NULL/ISO) | User action — "Đã xong, không sửa nữa" |
| images.completed_by (NULL/user.id) | Ai đánh dấu xong |

Cho phép labeled + completed_at IS NULL (đã có box, chưa xác nhận xong) → chờ QA/reviewer.

Cho phép unlabeled + completed_at NOT NULL (ảnh xác nhận không có object nào — negative sample).

Endpoint: reuse PATCH /api/projects/:pid/images/:iid với body mở rộng: {completed: true/false} — server set completed_at = datetime('now'), completed_by = req.user.id (hoặc NULL khi undo).

UI hotkey đề xuất: Ctrl+Enter trong AnnotatorPage (bước 3.5 sẽ chốt).

## 8. API contracts mới — tổng hợp

Ngoài Auth (§4.4), các endpoint mới:

### 8.1 History (Phase 3.2)

| Method | Path | Response | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/images/:iid/history | HistoryEntry[] (mới nhất trước) | authenticated |
| GET | /api/images/:iid/history/:version | {version, snapshot, actor, created_at} | authenticated |
| POST | /api/images/:iid/history/:version/revert | Annotation[] (mới sau revert) | reviewer, admin |

### 8.2 Activity log (Phase 3.3)

| Method | Path | Response |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/projects/:pid/activity?page=&limit=&action= | {items: ActivityEntry[], total, page} |

### 8.3 Jobs persist (Phase 1.2)

| Method | Path | Response |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/projects/:pid/jobs?kind=&status= | Job[] (mới nhất trước) |
| POST | /api/projects/:pid/jobs/:jid/cancel | Job |

### 8.4 Thumbnails (Phase 1.3)

| Method | Path | Response |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/thumbnails/:imageId?size=200 | image/jpeg (cache 7 ngày, ETag) |

Backend: thư mục cache server/data/thumbnails/<projectId>/<imageId>-<size>.jpg, sinh lazy khi request đầu.

### 8.5 Batch ops (Phase 5.3)

| Method | Path | Body | Response |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |  |  |
| POST | /api/projects/:pid/images/batch | `{imageIds: string[], action: 'set_class'\ | 'set_split'\ | 'delete', payload}` | {affected: n} |

### 8.6 Review workflow (Phase 2.3)

| Method | Path | Body | Role |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |  |
| POST | /api/images/:iid/review | `{decision: 'approve'\ | 'reject', note?}` | reviewer, admin |

Trạng thái review lưu qua completed_at (approve = set completed) + activity_log.action='review_reject' (không cần cột mới trong images).

## 9. Rủi ro & giảm thiểu

| Rủi ro | Mức | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Migration bị chạy nửa chừng → schema hỏng | Cao | Backup .db.bak-{ts} trước, mỗi function migration đóng gói trong db.transaction(...), log rõ ràng |
| FastAPI process chết giữa job → jobs treo running | Trung bình | Node health-check 30s/lần; nếu unhealthy → cập nhật jobs.status='failed' cho job running cũ hơn 5 phút mà không có heartbeat |
| JWT secret leak / brute force | Cao | Bắt buộc AUTH_JWT_SECRET env ≥ 32 ký tự, rate-limit login, log audit vào activity_log |
| Bcrypt cost=12 quá chậm trên máy yếu | Thấp | Đo thực tế trong Phase 2.2; giảm xuống 10 nếu > 200ms/hash |
| Snapshot annotation_history phình DB | Trung bình | Giới hạn giữ 200 version/ảnh gần nhất, xoá cũ hơn bằng cron nhẹ (setInterval 1h) |
| FK từ INTEGER users.id sang bảng có TEXT id không nhất quán | Thấp | Chỉ FK 1 chiều users.id ← INTEGER; các bảng cũ TEXT id vẫn dùng nanoid |
| Class hotkey 2 ký tự đụng phím tắt trình duyệt | Trung bình | Chỉ chấp nhận [A-Za-z0-9] + shift, chặn Ctrl/Cmd; validate ở normalizeHotkey |
| Batch delete nhầm cả ngàn ảnh | Cao | Endpoint batch yêu cầu confirm: true trong body + activity_log entry; UI double-confirm |

## 10. Task breakdown (map sang PLAN-MASTER)

Không đổi 22 bước trong PLAN-MASTER — TDD này CUNG CẤP quyết định cho các bước đó. Mọi bước code (1.1→6.3) tuân theo API contract + schema trong tài liệu này; nếu có thay đổi thiết kế trong quá trình implement → PHẢI update TDD này + bump updated ở frontmatter.

## 11. Test strategy tóm tắt

Auth: unit test bcrypt hash/verify, JWT sign/verify, middleware 401/403; integration test login → protected route.

Migration: chạy trên bản app.db clone thực tế, verify không mất dữ liệu, annotations vẫn đọc được.

Inference service: contract test /predict với 3 model mẫu; test load 100 ảnh xem có OOM không.

History revert: golden test — save v1 → v2 → revert v1 → verify byte-equal snapshot.

## 12. Rollback plan

| Nếu … | Rollback |
| --- | --- |
| --- | --- |
| FastAPI service hỏng | Env USE_LEGACY_INFER=1 → autolabel spawn infer.py cũ (giữ code) |
| Migration Phase 3 hỏng | Dừng server, restore app.db.bak-{ts} gần nhất, kiểm tra |
| Auth phá client production | Tạm env AUTH_DISABLED=1 (middleware inject req.user=admin bootstrap) — CHỈ cho hotfix, đóng lại sau khi fix xong |

## 13. Tham chiếu

ADR: docs/architecture/ADR-labeling-studio-improve.md

Plan: docs/plans/PLAN-labeling-studio-improve-2026-08-04/PLAN-MASTER.md

CODE-GRAPH: code-graph/CODE-GRAPH.md (commit 7118fe1)